ร่างกรอบแนวทางและแผนดำเนินงาน
ด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

เอกสารประกอบการเสนอความคืบหน้าเบื้องต้นต่อผู้บริหาร

| วัตถุประสงค์ | สรุปกรอบอ้างอิง วิเคราะห์ช่องว่าง และร่างกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน Data Governance ของ สทร. |
| --- | --- |
| เอกสารอ้างอิงหลัก | ประกาศธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ DGA และนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของ สกมช. |
| สถานะเอกสาร | ร่างเบื้องต้นสำหรับนำเสนอหัวหน้าและเตรียมเข้าคณะทำงาน Data Governance |

จัดทำโดย: ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน Data Governance

# 1. สรุปภาพรวมสำหรับหัวหน้า

จากการทบทวนเอกสารอ้างอิง พบว่าแนวทางเดิมที่จัดทำไว้สามารถใช้ได้ แต่ควรปรับให้ชัดขึ้นว่า DGA เป็น “กรอบหลักที่หน่วยงานรัฐต้องดำเนินการ” ส่วน สกมช. เป็น “ตัวอย่างการเขียนนโยบายและแนวปฏิบัติที่นำไปใช้จริง” จากนั้น สทร. ควรนำทั้งสองส่วนมาปรับให้เหมาะกับบริบทขององค์กร

DGA ใช้ตอบว่า “Data Governance ของหน่วยงานรัฐต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง”

สกมช. ใช้เป็นตัวอย่างว่า “เมื่อเขียนเป็นนโยบายจริง ควรมีขอบเขต บทบาท หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติอย่างไร”

สทร. ควรนำมาจัดทำเป็นกรอบของตนเอง โดยเริ่มจากบทบาทผู้รับผิดชอบ บัญชีข้อมูล Metadata การจัดชั้นข้อมูล สิทธิการเข้าถึง คุณภาพข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และการติดตามผล

# 2. ประเด็นสำคัญที่ควรปรับจากตารางเดิม

| ลำดับ | ส่วนที่ปรับ | แนวทางปรับปรุง |
| --- | --- | --- |
| 1 | ตารางที่ 1 | ปรับจาก “ดูตัวอย่างจากหลายหน่วยงาน” เป็น “DGA = กรอบหลัก / สกมช. = ตัวอย่างนโยบายจริง” |
| 2 | ตารางที่ 2 | ยังใช้ได้ แต่ควรเพิ่มช่องว่างเรื่อง Metadata, การวัดผล, การจัดชั้นข้อมูล, สิทธิการเข้าถึง และการทำลายข้อมูล |
| 3 | ตารางที่ 3 | เพิ่มกิจกรรมที่ทำได้จริง เช่น สำรวจชุดข้อมูล กำหนด Data Owner จัดทำบัญชีข้อมูล จัดทำ Metadata กำหนดสิทธิ์ และเสนอคณะทำงานเห็นชอบ |

# 3. ตารางที่ 1: สรุปกรอบอ้างอิง Data Governance ที่ สทร. จะนำมาใช้

ตารางนี้ใช้ตอบหัวหน้าว่า “เราจะอ้างอิงจากอะไร และจะนำมาปรับใช้กับ สทร. อย่างไร”

ตารางที่ 1: กรอบอ้างอิงและการนำมาปรับใช้กับ สทร.

| ลำดับ | เอกสาร/ประเด็นอ้างอิง | ใจความสำคัญแบบเข้าใจง่าย | สทร. ควรนำมาใช้ทำอะไร |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DGA: ประกาศธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | เป็นกรอบหลักที่หน่วยงานรัฐต้องใช้ในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล | ใช้เป็นกรอบตั้งต้นของ Data Governance ของ สทร. |
| 2 | DGA: บทบาทและความรับผิดชอบ | ต้องกำหนดว่าใครมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบ้าง | กำหนดบทบาทคณะทำงาน, Data Owner, Data Steward และผู้ใช้ข้อมูล |
| 3 | DGA: แผนและการติดตามผล | ต้องมีแผน ดำเนินงาน ตรวจสอบ รายงานผล และปรับปรุงต่อเนื่อง | จัดทำแผนปฏิบัติการและรอบรายงานความก้าวหน้า |
| 4 | DGA: คุณภาพข้อมูล | ข้อมูลต้องถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ปลอดภัย และไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล | จัดทำ Checklist ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของ สทร. |
| 5 | DGA: การจำแนกหมวดหมู่ข้อมูล | ต้องจัดหมวดหมู่ข้อมูลและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง | กำหนดประเภทข้อมูล เช่น เปิดเผยได้ ใช้ภายใน ลับ และข้อมูลส่วนบุคคล |
| 6 | DGA: Metadata และบัญชีข้อมูล | ต้องมีคำอธิบายชุดข้อมูลและบัญชีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน | จัดทำ Data Inventory / Data Catalog / Metadata ของ สทร. |
| 7 | สกมช.: ตัวอย่างนโยบายจริง | แสดงโครงสร้างนโยบาย เช่น บทนำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต คำนิยาม และบทบาทหน้าที่ | ใช้เป็นต้นแบบรูปแบบการเขียนนโยบาย Data Governance ของ สทร. |
| 8 | สกมช.: วงจรชีวิตข้อมูล | ครอบคลุมการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และทำลายข้อมูล | ทำให้แผนของ สทร. ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มสร้างข้อมูลจนถึงการทำลายข้อมูล |
| 9 | สกมช.: การจัดชั้นและสิทธิ์ | เน้นการกำหนดชั้นความลับและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล | จัดทำหลักเกณฑ์การจัดชั้นข้อมูลและตารางสิทธิ์การเข้าถึง |
| 10 | สกมช.: การใช้/แลกเปลี่ยนข้อมูล | เน้นการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และการมีข้อตกลงเมื่อใช้ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น | กำหนดขั้นตอนการขอใช้ข้อมูล เปิดเผยข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลของ สทร. |

สรุป: DGA คือกรอบที่บอกว่า “ต้องมีอะไร” ส่วน สกมช. คือ ตัวอย่างที่ช่วยให้เห็นว่า “เขียนและนำไปปฏิบัติจริงอย่างไร”

ตารางที่ 2: Gap Analysis ว่า สทร. มีอะไรแล้ว ขาดอะไร

| ลำดับ | ประเด็นที่ต้องมี | สถานะของ สทร. ปัจจุบัน | สิ่งที่ยังต้องทำเพิ่ม | แนวทางดำเนินการต่อ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | คณะทำงาน Data Governance | มีการแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว | ต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน | จัดทำตารางบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน |
| 2 | เจ้าของข้อมูล (Data Owner) | ยังไม่ชัดว่าข้อมูลแต่ละชุดมีใครเป็นเจ้าของ | ต้องให้แต่ละกลุ่มงานระบุเจ้าของข้อมูล | สำรวจชุดข้อมูลและเสนอรายชื่อ Data Owner |
| 3 | บัญชีข้อมูลขององค์กร | มีข้อมูลกระจายตามกลุ่มงานหรือระบบต่าง ๆ | ยังไม่มีบัญชีข้อมูลกลาง | จัดทำ Data Inventory / Data Catalog |
| 4 | Metadata | อาจมีรายละเอียดข้อมูลบางส่วน แต่ยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน | ต้องมีแบบฟอร์ม Metadata กลาง | จัดทำ Template Metadata สำหรับทุกชุดข้อมูล |
| 5 | การจัดประเภท/จัดชั้นข้อมูล | ยังไม่มีเกณฑ์กลางที่ชัดเจน | ต้องกำหนดประเภทข้อมูล เช่น เปิดเผยได้ ใช้ภายใน ลับ ข้อมูลส่วนบุคคล | จัดทำหลักเกณฑ์การจัดชั้นข้อมูล |
| 6 | สิทธิการเข้าถึงข้อมูล | มีการใช้งานระบบตามภารกิจ แต่ยังไม่เป็นตารางสิทธิ์ชัดเจน | ต้องกำหนดว่าใครดู แก้ไข ดาวน์โหลด หรืออนุมัติได้ | จัดทำ Access Control Matrix |
| 7 | การเปิดเผยข้อมูล | มีข้อมูลบางส่วนที่เผยแพร่หรือรายงานได้ | ยังไม่มีขั้นตอนพิจารณาก่อนเปิดเผยข้อมูล | จัดทำขั้นตอนการพิจารณาเปิดเผยข้อมูล |
| 8 | คุณภาพข้อมูล | มีการใช้ข้อมูลในการทำงานอยู่แล้ว | ยังไม่มีเกณฑ์ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล | จัดทำ Checklist คุณภาพข้อมูล |
| 9 | การติดตามและรายงานผล | มีคณะทำงานแล้ว | ยังไม่มีรูปแบบและรอบรายงานผลชัดเจน | กำหนดรายงานความก้าวหน้ารายเดือน/รายไตรมาส |
| 10 | การปรับปรุงต่อเนื่อง | ยังไม่มีรอบทบทวนแผน Data Governance | ต้องกำหนดรอบทบทวนและปรับปรุงแผน | กำหนดให้ทบทวนแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |

ตารางที่ 3: ร่างกิจกรรม Data Governance ของ สทร. แบบเข้าใจง่าย

| ลำดับ | กิจกรรมที่ต้องทำ | ทำไปเพื่ออะไร | ผู้รับผิดชอบหลัก | ช่วงเวลา | ผลลัพธ์ที่ต้องได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ศึกษากรอบ DGA และนโยบาย สกมช. | เพื่อใช้เป็นหลักอ้างอิง ไม่กำหนดเองโดยไม่มีฐานรองรับ | เลขานุการคณะทำงาน / กลุ่มพัฒนาดิจิทัลระบบราง | เดือนที่ 1 | ตารางสรุปกรอบอ้างอิง |
| 2 | ทบทวนคำสั่งและบทบาทคณะทำงาน | เพื่อให้รู้ว่าใครกำกับ ตัดสินใจ ประสานงาน และติดตามผล | เลขานุการคณะทำงาน | เดือนที่ 1 | ตารางบทบาทหน้าที่คณะทำงาน |
| 3 | กำหนดบทบาท Data Owner / Data Steward / Data User | เพื่อให้ข้อมูลแต่ละชุดมีคนรับผิดชอบชัดเจน | คณะทำงาน Data Governance | เดือนที่ 1-2 | รายชื่อบทบาทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล |
| 4 | สำรวจชุดข้อมูลสำคัญของแต่ละกลุ่มงาน | เพื่อให้รู้ว่า สทร. มีข้อมูลอะไร อยู่ที่ไหน ใครดูแล และใช้ทำอะไร | ผู้แทนทุกกลุ่มงาน | เดือนที่ 2 | รายการชุดข้อมูลของแต่ละกลุ่มงาน |
| 5 | กำหนดเจ้าของข้อมูลของแต่ละชุดข้อมูล | เพื่อไม่ให้ข้อมูลไม่มีเจ้าของ และให้มีผู้รับผิดชอบความถูกต้อง | แต่ละกลุ่มงาน / คณะทำงาน | เดือนที่ 2-3 | รายชื่อ Data Owner แยกตามชุดข้อมูล |
| 6 | จัดทำบัญชีข้อมูลกลางของ สทร. | เพื่อรวบรวมรายการข้อมูลสำคัญขององค์กรไว้เป็นฐานกลาง | กลุ่มพัฒนาดิจิทัลระบบราง | เดือนที่ 3 | Data Inventory / Data Catalog |
| 7 | จัดทำแบบฟอร์ม Metadata | เพื่อให้ทุกชุดข้อมูลมีคำอธิบายที่เข้าใจตรงกัน | กลุ่มพัฒนาดิจิทัลระบบราง | เดือนที่ 3-4 | Template Metadata |
| 8 | กำหนดหลักเกณฑ์การจัดชั้นข้อมูล | เพื่อแยกข้อมูลเปิดเผยได้ ใช้ภายใน ลับ หรือข้อมูลส่วนบุคคล | กลุ่มพัฒนาดิจิทัลระบบราง / กลุ่มบริหารภายใน | เดือนที่ 4 | หลักเกณฑ์การจัดชั้นข้อมูล |

ตารางที่ 3: ร่างกิจกรรม Data Governance ของ สทร. แบบเข้าใจง่าย (ต่อ)

| ลำดับ | กิจกรรมที่ต้องทำ | ทำไปเพื่ออะไร | ผู้รับผิดชอบหลัก | ช่วงเวลา | ผลลัพธ์ที่ต้องได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล | เพื่อกำหนดว่าใครดู แก้ไข ดาวน์โหลด หรืออนุมัติข้อมูลได้ | กลุ่มพัฒนาดิจิทัลระบบราง / เจ้าของระบบ | เดือนที่ 4-5 | ตารางสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล |
| 10 | กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล | เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีขั้นตอนชัดเจน และไม่เสี่ยงเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควรเผยแพร่ | คณะทำงาน Data Governance / Data Owner | เดือนที่ 5 | ขั้นตอนการพิจารณาเปิดเผยข้อมูล |
| 11 | กำหนดเกณฑ์คุณภาพข้อมูล | เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และใช้ประโยชน์ได้จริง | Data Owner / Data Steward | เดือนที่ 5 | Checklist ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล |
| 12 | กำหนดแนวทางการเก็บรักษาและทำลายข้อมูล | เพื่อให้รู้ว่าข้อมูลใดต้องเก็บนานเท่าไร และทำลายอย่างไรให้ปลอดภัย | กลุ่มพัฒนาดิจิทัลระบบราง / กลุ่มบริหารภายใน | เดือนที่ 5-6 | แนวทางการเก็บรักษาและทำลายข้อมูล |
| 13 | จัดทำร่างนโยบายหรือแนวปฏิบัติ Data Governance ของ สทร. | เพื่อให้ สทร. มีเอกสารกลางใช้เป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน | เลขานุการคณะทำงาน / กลุ่มพัฒนาดิจิทัลระบบราง | เดือนที่ 6 | ร่างนโยบายหรือแนวปฏิบัติ Data Governance |
| 14 | จัดทำแผนปฏิบัติการ Data Governance | เพื่อรวมกิจกรรมทั้งหมดเป็นแผนเดียว มีเวลาและผู้รับผิดชอบชัดเจน | เลขานุการคณะทำงาน / กลุ่มกลยุทธ์ฯ | เดือนที่ 6 | ร่างแผนปฏิบัติการ Data Governance |

ตารางที่ 3: ร่างกิจกรรม Data Governance ของ สทร. แบบเข้าใจง่าย (ต่อ)

| ลำดับ | กิจกรรมที่ต้องทำ | ทำไปเพื่ออะไร | ผู้รับผิดชอบหลัก | ช่วงเวลา | ผลลัพธ์ที่ต้องได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | เสนอคณะทำงาน Data Governance พิจารณา | เพื่อให้คณะทำงานเห็นชอบแนวทาง มอบหมายงาน และใช้เป็นแผนดำเนินการจริง | ประธาน/เลขานุการคณะทำงาน | เดือนที่ 6-7 | มติที่ประชุมและแผนที่ผ่านความเห็นชอบ |
| 16 | ติดตามและรายงานความก้าวหน้า | เพื่อให้หัวหน้าเห็นว่างานคืบหน้าแค่ไหน มีปัญหาอะไร และต้องตัดสินใจเรื่องใด | เลขานุการคณะทำงาน / ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม | รายเดือนหรือรายไตรมาส | รายงานความก้าวหน้า |

# 4. สรุปลำดับการทำงานแบบง่าย

1. ดูกรอบจาก DGA และตัวอย่างจาก สกมช.

2. ทบทวนบทบาทคณะทำงาน

3. ให้แต่ละกลุ่มงานสำรวจข้อมูลของตนเอง

4. กำหนดเจ้าของข้อมูล

5. ทำบัญชีข้อมูลและ Metadata

6. กำหนดประเภทข้อมูลและสิทธิการเข้าถึง

7. กำหนดวิธีเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

8. จัดทำร่างนโยบาย/แนวปฏิบัติ

9. ทำแผนปฏิบัติการ

10. เสนอคณะทำงานเห็นชอบและติดตามผลต่อเนื่อง

# 5. ประเด็นที่ควรรายงานหัวหน้า

ข้อเสนอสำหรับการรายงานหัวหน้าในรอบแรก ควรเน้น 3 เรื่อง ได้แก่

มีกรอบอ้างอิงชัดเจน: ใช้ DGA เป็นกรอบหลัก และใช้ สกมช. เป็นตัวอย่างการเขียนนโยบาย/แนวปฏิบัติ

รู้ช่องว่างของ สทร.: ยังต้องจัดทำบัญชีข้อมูล Metadata การจัดชั้นข้อมูล สิทธิ์การเข้าถึง คุณภาพข้อมูล และรอบติดตามผล

มีแผนดำเนินงานเป็นขั้นตอน: เริ่มจากสำรวจข้อมูล กำหนดเจ้าของข้อมูล จัดทำหลักเกณฑ์ แล้วเสนอคณะทำงานเห็นชอบ

# 6. เอกสารอ้างอิง

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ, ราชกิจจานุเบกษา, 31 มีนาคม 2563.

นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.).

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้เป็นร่างสำหรับหารือและสามารถปรับถ้อยคำ/ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาให้สอดคล้องกับมติคณะทำงานได้